ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

DESARROLLO ORIENTADO POR OBJETOS [DOPO]

PROYECTO INICIAL 2026-2 — SLOT MACHINE

Documento de Retrospectiva — Ciclo 4 (incluye Ciclos 1, 2 y 3)

Integrantes: Casallas Jaramillo, S. — Peña, J.

Fecha de entrega: Semana 10 — 3 de octubre de 2026

Las celdas en amarillo son datos que solo ustedes conocen (horas, estado de la documentación). Además, las secciones 4 a 7 están redactadas a partir del código y del README: ajusten lo que no coincida con lo que de verdad vivieron (por ejemplo, si el refactoring se hizo antes o después de extender).

# 1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

## Ciclo 1

- MC1 — Base gráfica: estudio del paquete shapes y diseño de Symbol.

- MC2 — Lógica de negocio: SlotMachine, Wheel y una única secuencia de símbolos compartida.

- MC3 — Giros, jackpot y visibilidad (fallo silencioso en modo invisible).

- MC4 — Verificación manual, Javadoc y diagramas en Astah.

## Ciclo 2

- MC1 — swap, lock y unlock, con el bloqueo guardado dentro de Wheel.

- MC2 — spin(wheel, steps) con animación y spin(String[]) con validación atómica.

- MC3 — Pruebas unitarias JUnit 4 en modo invisible.

- MC4 — Refactoring y traducción al estándar en inglés.

## Ciclo 3

- MC1 — Estados iniciales y colores (Palette, SlotMachine(n)).

- MC2 — Interfaz TestingTool implementada por SlotMachine.

- MC3 — Algoritmo solve(n) en SlotMachineContest.

- MC4 — simulate(n) sobre máquina visible.

- MC5 — Pruebas unitarias, compartidas y productos de entrega.

## Ciclo 4

- MC1 — Jerarquía de símbolos: Symbol pasa a ser abstracta y nacen NormalSymbol, EphemeralSymbol, ShySymbol y GrowingSymbol (el tipo propio, requisito 19).

- MC2 — Jerarquía de ruedas: Wheel abstracta con NormalWheel, LeftyWheel, RebelWheel y MirrorWheel (tipo propio, requisito 19). Las reglas de cada tipo quedan en métodos pequeños que se sobrescriben: spin, canBeLocked, canBeSwapped y canBeDeleted.

- MC3 — Diccionarios en lugar de listas: Palette como LinkedHashMap nombre→Color, symbolsByColor en SlotMachine y dos mapas nombre→constructor para los tipos. Surgió de la sugerencia del profesor.

- MC4 — Separación en paquetes presentacion y dominio. dominio ya no usa AWT/Swing: le entrega a MachineView una lista de WheelFigure (datos planos).

- MC5 — Usabilidad: cada tipo se distingue a simple vista (símbolos por forma, ruedas por marca bajo la ventana).

- MC6 — Pruebas: SlotMachineC4Test (36 casos) y SlotMachineCC4Test (5 casos compartidos; el mínimo eran 2). Las pruebas de ciclos anteriores se depuraron.

- MC7 — Documentación y entrega: diagrama Astah actualizado, pruebas de aceptación, retrospectiva, Javadoc y repositorio.

Justificación. Primero las dos jerarquías, porque son el corazón del requisito 16 y todo lo demás depende de ellas. Los diccionarios fueron antes de la separación en paquetes porque el mapa nombre→constructor es lo que permite que SlotMachine no tenga if/switch por tipo. La separación en paquetes se dejó después de tener las jerarquías estables, para mover clases una sola vez. La usabilidad y las pruebas quedaron al final porque necesitan que los tipos ya existan, y la documentación de último porque describe lo que ya quedó hecho.

El refactoring (MC3 y MC4) se planeó antes de la usabilidad y las pruebas, a diferencia del Ciclo 2, donde quedó al final.

# 2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

## Ciclos 1, 2 y 3

Cerrados. Los requisitos 1 a 15 están implementados. El Ciclo 3 quedó con los cinco mini-ciclos completados. La deuda del Ciclo 2 (archivos .class y .ctxt en el repositorio) se atiende en el MC7 de este ciclo.

## Ciclo 4

| Mini-ciclo | Objetivo | Estado | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| MC1 | Jerarquía de símbolos | Completado | Cuatro tipos; SlotMachine no pregunta por el tipo, solo llama selected(), scalePercent() e isShown(). |
| MC2 | Jerarquía de ruedas | Completado | Cuatro tipos; rebel rechaza lock, swap y delWheel, lefty copia a su vecina de la izquierda. |
| MC3 | Diccionarios | Completado | Palette, symbolsByColor y los mapas de tipos. Un tipo nuevo es una clase y una línea en el mapa. |
| MC4 | Paquetes | Completado | La dependencia va solo de dominio hacia presentacion. |
| MC5 | Usabilidad | Completado | Formas distintas por tipo de símbolo y marcas distintas por tipo de rueda. |
| MC6 | Pruebas | Completado | 36 casos propios y 5 compartidos. Se cuentan las anotaciones @Test del código. |
| MC7 | Documentación y entrega | Completar | Diagrama Astah, pruebas de aceptación, Javadoc, repositorio y archivo en Moodle: marcar cada uno cuando esté hecho. |

Requisitos del ciclo: el 16 (manejar diferentes tipos) lo cubren las dos jerarquías; el 17 (normal, lefty y rebel) y el 18 (normal, ephemeral y shy) están implementados; el 19 se cubrió con dos tipos propios, MirrorWheel (gira siempre al sentido contrario) y GrowingSymbol (crece cada vez que se selecciona, hasta un 40 % más).

Deuda abierta: exit() sigue solo ocultando el simulador, no lo termina.

# 3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno? (Horas/Hombre)

| Actividad | Casallas, S. (h) | Peña, J. (h) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtotal Ciclo 1 (dato de la retrospectiva anterior) | 15 | 14.5 | 29.5 |
| Subtotal Ciclo 2 (dato de la retrospectiva anterior) | 15 | 12 | 27 |
| Subtotal Ciclo 3 | __ | __ | __ |
| MC1 y MC2 — Jerarquías de símbolos y ruedas | __ | __ | __ |
| MC3 — Diccionarios | __ | __ | __ |
| MC4 — Separación en paquetes | __ | __ | __ |
| MC5 — Usabilidad (formas y marcas) | __ | __ | __ |
| MC6 — Pruebas C4 y CC4 | __ | __ | __ |
| MC7 — Astah, aceptación, retrospectiva, Git | __ | __ | __ |
| Subtotal Ciclo 4 | __ | __ | __ |
| TOTAL PROYECTO (Ciclos 1 a 4) | __ | __ | __ |

# 4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Ciclo 1. Separar la lógica del simulador de la parte gráfica.

Ciclo 2. Las pruebas automatizadas, que permitieron refactorizar con confianza.

Ciclo 3. La interfaz TestingTool: el solver solo ve lo que el problema permite.

Ciclo 4. Que agregar un tipo nuevo no obligue a abrir las clases existentes. Los dos tipos propios, MirrorWheel y GrowingSymbol, son cada uno una clase pequeña más una línea en el mapa de SlotMachine; la forma de dibujo es una entrada en un mapa de MachineView. Esa es la prueba concreta del requisito de extensibilidad. Además, SlotMachine y Wheel no contienen ningún if ni switch por tipo: cada tipo sabe cómo comportarse.

# 5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Ciclos 1 y 2. El posicionamiento de las ruedas en el canvas y dónde poner la espera de la animación (se resolvió girando de a un paso desde SlotMachine y esperando solo si el simulador está visible).

Ciclo 3. Interpretar el enunciado de la maratón y las diferencias con las pruebas de otros grupos.

Ciclo 4. Hubo dos puntos delicados.

- Dibujar sin que dominio conozca la pantalla. Si dominio dibujaba, quedaba atado a AWT. Se resolvió con WheelFigure, un objeto de datos (color, tamaño, visibilidad, tipo de símbolo, tipo de rueda, bloqueo) que dominio construye y MachineView interpreta. Así la dependencia es solo dominio → presentacion.

- Cómo se «selecciona» un símbolo. Ephemeral y shy cambian cada vez que una rueda cae sobre ellos, pero la secuencia de símbolos es compartida por todas las ruedas, así que el símbolo reacciona cuando CUALQUIER rueda lo selecciona. Lo documentamos como decisión de diseño en el README, porque es una interpretación del enunciado y otro grupo podría entenderlo distinto (como pasó con swap y lock en el Ciclo 2).

Pendiente de confirmar con el profesor: si la rueda lefty de la posición 1, que no tiene vecina a la izquierda, debe girar normalmente (lo que hicimos) o quedarse quieta.

# 6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar?

## Aciertos

- Planear los mini-ciclos antes de programar, con el refactoring primero y no al final como en el Ciclo 2.

- Decidir el diseño de las jerarquías por escrito antes de tocar código.

- Depurar las pruebas viejas para dejar solo SlotMachineC4Test y SlotMachineCC4Test.

## Compromisos

- Hacer commit al cerrar cada mini-ciclo. En los Ciclos 2 y 3 el repositorio quedó desactualizado hasta el final; es el compromiso que más nos cuesta cumplir y no hay que declararlo cumplido hasta que el historial de Git lo muestre.

- Mantener el diagrama de Astah al día en cada mini-ciclo, no solo al cierre.

- Generar el Javadoc antes de entregar y revisar que no haya comentarios incompletos.

# 7. Considerando las prácticas XP de los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

En este ciclo, la refactorización. Pasar de una clase Wheel y una clase Symbol a dos jerarquías, y mover todo a dos paquetes, es un cambio grande de estructura. Hacerlo con pruebas automatizadas escritas permitió comprobar después de cada paso que el comportamiento observable no cambió. En el Ciclo 2 la refactorización llegó a destiempo; en este ciclo quedó planeada como parte del trabajo.

La práctica de diseño simple también ayudó: cada tipo nuevo sobrescribe solo los métodos que le cambian el comportamiento, y el resto lo hereda.

# 8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil?

- Barnes, D. J., & Kölling, M. (2016). Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ (6.ª ed.). Pearson Education.

- Oracle. (2024). Java SE documentation. Oracle Corporation. https://docs.oracle.com/en/java/javase/

- JUnit Team. (2024). JUnit 4 documentation. https://junit.org/junit4/

- Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). Proyecto Inicial 2026-2, Ciclo 4 [Enunciado del curso Desarrollo Orientado por Objetos].

Completar con las que realmente consultaron en este ciclo. Para esta entrega las más útiles suelen ser Barnes y Kölling (capítulos de herencia y polimorfismo) y la documentación de Oracle sobre Map y Function, usada para los mapas nombre→constructor.